双四政发〔2023〕18号

四方台区人民政府关于印发

《2023年扶持发展新型农村集体经济

实施方案》的通知

太保镇人民政府、各有关单位：

《2023年扶持发展新型农村集体经济实施方案》现印发给你们，请认真抓好落实。

特此通知。

四方台区人民政府

2023年7月11日

四方台区人民政府办公室 2023年7月11日印发

2023年扶持发展新型农村集体

经济实施方案

按照省委组织部、省财政厅、省农业农村厅、省乡村振兴局《关于转发〈中共中央组织部财政部农业农村部关于强化农村基层党组织政治功能和组织功能扶持发展新型农村集体经济的通知〉的通知》(黑组发〔2023〕2号)要求，为使中央扶持村级集体经济政策资金更好发挥作用，加快推动全区新型农村集体经济发展，结合区情实际，制定本方案。

一、目标任务

习近平总书记指出：“要把好乡村振兴战略的政治方向，坚持农村土地集体所有制性质，发展新型集体经济，走共同富裕道路。”共同富裕是中国特色社会主义的本质要求，是中国式现代化的中国特色之一。发展新型农村集体经济，要把促进共同富裕作为重要目标，坚持以人民为中心的发展思想，积极拓展农业多种功能，推进农村一二三产业融合发展，把产业链延伸环节更多留在乡村，把产业发展的增值收益更多留给农民，着力缩小城乡差距、区域差距、收入差距。

二、主要内容

四方台区太保镇靠山村拟发展新型农村集体经济项目情况

1.拟扶持村的项目名称：四方台区太保镇靠山村高钙果罐头、果汁加工（改造）二期工程项目

2.实施主体：太保镇人民政府，产权归属于靠山村集体。

3.投资规模：项目计划总投资70万元，中央财政衔接推进乡村振兴补助资金54万元（含中央财政发展新型农村集体经济资金50万元），省级资金16万元，拟新建200米深的水源井一个，供水管网235米，新建地埋式一体化污水处理设施1座及排水管路245米。

4.项目决策议定情况：该项目选自区级巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库，遵循“村申报、镇审核、部门论证、区审定”的工作原则，经区委农村工作领导小组审定通过，由太保镇人民政府组织实施。

5.组织实施步骤：2023年7月启动项目至2023年12月建设完成，投入使用。

三、保障措施

(一)发挥统筹协调机制，抓好工作落实。在区委、区政府领导下，明确阶段性目标和年度目标任务，做好乡村振兴进度安排、资金使用、项目实施、工作推进等，组织落实好各项政策措施。

(二)加快推进项目实施，加强项目监管。加快招标采购进度，提高项目前期准备效率，抢抓有效施工期，确保项目早日建设、投产达效。新建项目应开工尽开工，项目当年实施、当年完成。防止工程拖延、工期延长、项目烂尾和“半拉子”工程等问题发生。

(三)强化能力作风建设，压实工作责任。要强化作风建设，真抓实干，坚决杜绝形式主义，努力打造一支高素质的衔接资金项目管理干部队伍。要履行好监督管理责任，强化事前事中事后全链条监管。项目资金要接受财政、审计、监察等部门的监督，对严重违纪的，根据相关规定严肃追究单位领导和相关人员的责任。同时全面落实项目公共公示制度，实行分级公示公告，公开要及时，内容要完整。

附件：四方台区2023年申报中央扶持发展新型农村集体经济资金及项目汇总

附件

| 四方台区2023年申报中央扶持发展新型农村集体经济资金及项目汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 是否出自项目库 | 计划建设时间 | 项目建设地点 | 主要建设规模及内容 | 项目资金 | 项目预计年收益 | 预计受益户数 | 绩效目标 |
| 1 | 四方台区太保镇靠山村高钙果罐头、果汁加工（改造）二期工程项目 | 是 | 2023.07 | 太保镇靠山村 | 新建200米深的水源井一个，供水管网235米，新建地埋式一体化污水处理设施1座及排水管路245米。 | 70 | 3.5 | 20 | 建设水源井≥1个，供水管网≥235米，建地埋式一体化污水处理设施≥1座，当年开工率≤100%,受益人口≥6户，受益人口满意度≥95%,工程使用年限≥10年 |